## ข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ชื่อโครงการ : 		การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง สำหรับปีการศึกษา 2553

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยโยนก

2. ผู้เสนอโครงการ : 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์  รุจจนพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยโยนก

3. ความเป็นมา

สถาบันการศึกษามีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเป็นไปตามตัวบ่งชี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตร-ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผลการประเมินย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดขึ้น

มหาวิทยาลัยโยนกได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สอง จากรายงานของคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกมีผลว่ายังไม่ผ่านการรับรองและให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาเร่งด่วนของสถาบันระบุในหน้า 5 ข้อที่ 4 ว่ามหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูล เกณฑ์ และเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ และมีข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาเร่งด่วนของกลุ่มสาขาวิชาโดยรวม ข้อ 4 ว่าจัดให้มีฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพในทุกกลุ่มสาขาวิชาและคณะวิชาอย่างเป็นรูปธรรม

การประกันคุณภาพการศึกษาต้องอาศัยข้อมูลหลักฐาน และการปฏิบัติงานที่สอดรับสัมพันธ์ทุกระดับ มีการดำเนินการเป็นทีมงานเชิงบูรณาการ เพื่อร่วมวางแผน กำหนดระบบ กลไก ดำเนินการ เรียนรู้ร่วมกัน ประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับแผนงานให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันบนข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตรงเวลา ไม่ซ้ำซ้อน เข้าถึงได้ง่าย และเสริมรับจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นทีมวิจัยจึงเกิดจากการรวมทีมบูรณาการจากตัวแทนระดับคณะวิชาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโปรแกรมให้หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเอง และให้ผู้ประเมินตรวจสอบหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพ โดยเริ่มโครงการครั้งแรกสำหรับข้อมูลปีการศึกษา 2550 ซึ่งเปิดให้มีการใช้งานจากหน่วยงาน และคณะวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการพัฒนาโปรแกรมพบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้การนำไปใช้ในระดับหน่วยงานและคณะวิชายังมีน้อย

จากผลการวิจัยในครั้งที่สามสำหรับข้อมูลปีการศึกษา 2552 ซึ่งเปิดให้คณะวิชาเข้าใช้งาน แต่ไม่มีการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากระดับนโยบาย ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้การนำไปใช้ในระดับคณะวิชายังมีน้อย และผู้บริหารไม่แสดงบทบาทที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการเก็บร่องรอยหลักฐานอย่างเป็นระบบ และผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนก่อนหน้านี้พบว่าทุกคณะวิชามีความคลาดเคลื่อนในระดับตัวบ่งชี้ที่เป็นผลจากการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 2551 เพิ่มขึ้นมากกว่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2550 ทุกคณะวิชา โดยจำนวนตัวบ่งชี้ที่คาดเคลื่อนมากที่สุดของคณะวิชาคือ 15 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 39 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นปัญหาจากความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับ

เพื่อลดปัญหาการไม่มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทีมวิจัยจึงเสนอโครงการวิจัยเป็นปีที่สี่สำหรับข้อมูลปีการศึกษา 2553 โดยมีการพัฒนาที่สำคัญคือ การปรับข้อมูลองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานใหม่ การเพิ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากรเข้ามาบันทึกข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับคณะวิชา โดยทุกคนจะมีรหัสผู้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงหลักฐานเข้ากับของคณะวิชา และมหาวิทยาลัย เป็นนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ตรงกับความต้องการของบุคลากร หน่วยงาน และผู้ประเมิน สำหรับประกอบการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2553 จึงเป็นที่มาของการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง ให้ได้ระบบที่ตอบความต้องการของบุคลากร และคณะวิชาในการประเมินตนเองที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำเสนอหลักฐานต่อผู้ประเมินให้พิจารณาได้โดยง่าย

4. คำถามหลักในการวิจัย

- ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองที่พัฒนาขึ้นรองรับข้อมูลจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยโยนกเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 ถูกนำไปใช้ในหน่วยงาน หรือไม่

- ผู้ประเมินที่ใช้งานระบบฐานข้อมูล สามารถตรวจเอกสารหลักฐานได้อย่างพอใจหรือไม่

5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้บุคลากร และคณะวิชาจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเอง

- เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพได้อย่างพอใจ

6. ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตแบ่งเป็น 2 ส่วน

- เนื้อหาครอบคลุมข้อมูลจำนวน 23 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบคุณภาพ ตามที่ สกอ.กำหนด

- บุคลากรและหน่วยงาน คือ อาจารย์ 50 คน และเจ้าหน้าที่ 50 คน รวมเป็น 100 คน

7. แผนการดำเนินงาน

- ทบทวน วัตถุประสงค์  เงื่อนไขตามเกณฑ์ของสกอ. และผลวิจัยที่ผ่านมา

- ศึกษาโปรแกรมต้นแบบ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้ร่วมวิจัย

- พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการเพิ่มเติมของผู้ร่วมวิจัย

- จัดอบรม เก็บข้อมูลการใช้งาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร

- พัฒนาโปรแกรมตามข้อเสนอแนะของบุคลากร

- ติดตั้งโปรแกรมตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานให้ใช้งาน

- ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูล

- จัดทำรายงานการวิจัย

- เผยแพร่ผลการวิจัย

8. เครื่องมือ

- แบบสอบถาม

  - ความต้องการของผู้ร่วมวิจัย

  - ความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมหลังการอบรมการใช้งาน

  - ความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมหลังประเมินคุณภาพการศึกษา

- โปรแกรมเครื่องบริการ IIS สำหรับให้บริการเว็บไซต์

- ตัวแปลภาษาโปรแกรมด้วยภาษา PHP

- ระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

พฤศจิกายน 2553 – ตุลาคม 2554 	ระยะเวลา 11 เดือน

10. งบประมาณในการดำเนินงาน

- ค่าถ่ายเอกสาร 		1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)

หมายเหตุ: งบประมาณจำนวน 1,500 บาท จัดสรรให้หัวหน้าโครงการทั้งหมด

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง สำหรับข้อมูลปีการศึกษา 2552

- บุคลากรเข้าร่วมใช้งานระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองมากกว่า 60%

- ผู้ประเมินพึงพอใจต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองในระดับมากขึ้นไป

12. ทีมวิจัย

ชื่อ-สกุล				บทบาท

- ผศ.บุรินทร์  รุจจนพันธุ์		หัวหน้าโครงการ

- อาจารย์ทันฉลอง  รุ่งวิทู		ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์อัศนีย์  ณ น่าน		ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์วันชาติ  นภาศรี		ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์คนึงสุข  นันทชมภู		ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์อดิศักดิ์  จำปาทอง		ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์ศศิวิมล  แรงสิงห์		ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์ศิรินธร อุทิศชลานนท์		ผู้ร่วมวิจัย

ปรับปรุง 12 ตุลาคม 2553